# BẢNG PHÂN CÔNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC TRONG NHÓM 1

**Tên đề tài: Thiết kế website khách sạn**

**Nhóm 1:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và Tên** | **Email** | **Ghi chú** |
| 1 | 1310185 | Nguyễn Văn Cương | nguyenvancuong0695@gmail.com | NT |
| 2 | 1310196 | Nguyễn Hoài Hương Giang | [huonggiangld95@gmail.com](mailto:huonggiangld95@gmail.com) |  |
| 3 | 1310231 | Nguyễn Văn Nam | duynamctk37@gmail.com |  |

## Yêu Cầu.

- Thực hiện đầy đủ các chức năng của một web thông tin thông thường.

- Yêu cầu nâng cao:

* Phần cập nhật thông tin hiển thị.
* Có phần tài khoản và quản lý tài khoản người dùng.
* Booking đặt phòng gửi về email cho khách sạn
* Có 2 tới 3 giao diện cho người dùng lựa chọn

Ngôn ngữ lập trình: MVC ASP.NET.

Yêu cầu về trình duyệt: IE 8.0 trở lên, Chrome, Firefox phiên bản tùy ý

Giao diện cho thiết bị: PC, Tablet, Smartphone

## Chi tiết phân công

1. **Nguyễn Văn Cương**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Công Việc | Ngày hoàn Thành dự kiến | Tiến độ hoàn thành |
| 1 | Prototype Front End | 23/8 | 100% |
| 2 | Phần phân quyền nhân viên | 4/9 |  |
| 3 | Quản lý khách hàng | 11/9 |  |
| 4 | Thiết kế Database |  | 100% |
|  |  |  |  |

1. **Nguyễn Hoài Hương Giang:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Công Việc | Ngày hoàn thành | Tiến độ hoàn thành |
| 1 | Html Front End | 9/9 | 100% |
| 2 | Phần blog | 15/9 |  |
| 3 | Phần Slider | 20/9 |  |
| 4 | Thiết kế Database |  | 100% |
|  |  |  |  |

1. **Nguyễn Văn Nam:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Công Việc | Ngày hoàn thành | Tiến độ hoàn thành |
| 1 | Prototype Back End | 23/8 |  |
| 2 | Phần booking | 4/9 |  |
| 3 | Phần Room | 11/9 |  |
| 3 |  |  |  |